- Análisis de riesgos

El análisis se basa en la estimación cualitativa de probabilidad y consecuencia, siguiendo escalas sugeridas en la literatura (muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto; y efectos desde insignificante hasta catastrófico).

Se priorizan aquellos riesgos con alto impacto o probabilidad moderada-alta, especialmente los de tipo catastrófico o serio.

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 - Estimación | Alta | Serio | Alto |
| R2 - Requerimientos | Moderada | Serio | Alto |
| R3 - Personal | Moderada | Serio | Alto |
| R4 - Tecnología | Moderada | Tolerable | Medio |
| R5 - Datos | Baja | Catastrófico | Alto |

Interpretación:

- Los riesgos catastróficos (R5) se gestionan siempre, incluso con baja probabilidad.

- Los riesgos serios con probabilidad moderada o alta (R1, R2, R3) son críticos para el seguimiento continuo.

- Los riesgos tolerables (R4) se controlan, pero con menor prioridad.

1.1. Planificación de riesgos

Siguiendo el modelo teórico, se establecen tres tipos de estrategias: prevención, minimización y contingencia.

- Riesgo 1 (Estimación – Minimización):

  - Uso de metodologías ágiles (iteraciones cortas).

  - División del proyecto en módulos pequeños.

  - Reestimación periódica basada en avances reales.

  - Uso de hitos para medir progreso.

- Riesgo 2 (Requerimientos – Prevención):

  - Definición clara del alcance mediante acta formal.

  - Validación continua con la administradora (feedback frecuente).

  - Uso de prototipos o mockups antes del desarrollo.

  - Control de cambios (gestión de versiones de requerimientos).

- Riesgo 3 (Personal – Minimización):

  - Documentación constante del código.

  - Uso de repositorios compartidos (GitHub).

  - Rotación de tareas entre los desarrolladores.

  - Trabajo colaborativo para evitar dependencia de una sola persona.

- Riesgo 4 (Tecnología – Prevención):

  - Pruebas tempranas de integración (testing incremental).

  - Uso de frameworks y librerías estables.

  - Implementación de pruebas unitarias y de integración.

  - Optimización de consultas SQL y manejo de conexiones.

- Riesgo 5 (Datos – Contingencia):

  - Copias de seguridad automáticas (backups periódicos).

  - Uso de transacciones en la base de datos.

  - Control de concurrencia.

  - Plan de recuperación ante fallos (restore de base de datos).

### 1.2. Supervisión de riesgos

La supervisión se realiza de manera continua durante todo el proyecto, evaluando cambios en la probabilidad e impacto de los riesgos, tal como lo establece el enfoque iterativo de gestión.

Se definen indicadores observables para cada riesgo:

- Riesgo 1:

  - Desviaciones en cronograma.

  - Retrasos en hitos definidos.

  - Incremento de tareas pendientes.

- Riesgo 2:

  - Número de cambios en requerimientos.

  - Solicitudes frecuentes de modificación.

  - Inconformidad del cliente.

- Riesgo 3:

  - Disminución en productividad.

  - Sobrecarga de trabajo.

  - Ausencias o indisponibilidad del equipo.

- Riesgo 4:

  - Errores en integración.

  - Fallos en pruebas técnicas.

  - Bajo rendimiento del sistema.

- Riesgo 5:

  - Errores en base de datos.

  - Pérdida o inconsistencia de registros.

  - Fallos detectados en pruebas de estrés.

1.2.1. Acción de supervisión: En cada revisión del proyecto, los riesgos serán reevaluados y, si es necesario, se ajustarán las estrategias de mitigación, garantizando una gestión dinámica y adaptativa.